福建省建筑工程

标准设计招标文件

（2013年版）

专用本

招标编号：建研龙招字（2016）00**号

项 目 名 称：    龙岩市第三医院病房旧房改造工程设计

招  标  人：       龙岩市第三医院           （盖招标人公章）

招标代理机构：福建省泉州建研工程建设监理有限公司（盖招标代理机构单位公章）

招标文件开始发出日期：  2016  年     月     日

使用说明

- 为了更好的贯彻执行《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，福建省住房和城乡建设厅组织有关专家编制了《福建省建筑工程标准设计招标文件（2013年版）》（以下简称《设计招标文件》。该版《设计招标文件》是在《福建省建筑工程设计招标文件（2011年版）》示范文本基础上修订的，适用于我省依法必须招标的房屋建筑工程设计项目。

- 《设计招标文件》范本分为《通用本》和《专用本》。《通用本》是所有建筑工程设计招标项目都通用的，由福建省建设厅委托福建省勘察设计协会统一印制，招标人和投标人自行购买和使用；《专用本》由招标人按照《设计招标文件》范本规定的格式和内容要求编制和发售。

- 《设计招标文件》包括第1章 招标公告/投标邀请书、第2章 投标须知及投标须知前附表、第3章 评标办法和标准、第4章 合同条款及格式、第5章 技术标准和设计要求、第6章 设计有关资料和第7章 投标文件格式以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）等内容。《通用本》列出招标文件各章节全部内容或格式，其中，第1章 招标公告/投标邀请书、第2章中的“投标须知前附表”、第3章中的“评标办法和标准前附表”、“评标办法和标准数据表”、第4章中的“合同条款前附表”、“招标项目专用的合同条款数据表”、第5章中的“设计任务书”、“设计服务要求”、“工程勘察要求”、“其他要求”第6章中的“设计有关资料”、第7章中的“招标项目补充的投标文件格式”和附录“通用本文件内容补正表”等内容在《通用本》中只列出格式，具体内容应当由招标人按照规定的格式结合招标项目的实际情况和招标人的具体要求在《专用本》中编写。除《专用本》约定的内容由招标人编写外，原则上，招标人应引用《通用本》全部内容，不可随意修改，如确实需要修改《通用本》固有内容的，应当将其修改的内容填入《专用本》中 “通用本文件内容补正表”中，并不得违反法律、法规、规章及有关规定。

- 《设计招标文件》范本的《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《专用本》内有约定的招标文件内容，从《专用本》的约定；《专用本》无专门约定的，从《通用本》的约定。如某些内容前后不一致，则《通用本》与《专用本》不一致的，以《专用本》为准，《专用本》与招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）不一致的，以后者内容为准，不同时间上对同一内容的多种描述，以最后发出的内容为准。《设计招标文件》中以双下划线标识的内容的为实质性要求和条件；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。

- 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

- 《设计招标文件》范本由福建省住房和城乡建设厅组织编制，委托福建省建筑业协会工程建设项目招标投标分会曾天粦同志主笔起草，省厅公开征求各方意见并组织专家评审后发布。各使用单位或个人对《设计招标文件》范本有何意见和建议，请向省住房和城乡建设厅勘察设计处反映。

目    录

第 1 章 招标公告	4

招标邀请书	5

第 2 章 投标须知及投标须知前附表	8

第1节 投标须知前附表	9

投标须知前附表	10

第2节 投标须知和附件	16

“投标须知和附件”内容见设计招标文件《通用本》	16

第 3 章 评标办法和标准	17

第1节 评标办法和标准前附表	18

评标办法和标准前附表	19

第2节 评标办法和标准数据表	20

评标办法和标准数据表（简易评估法）（格式）	21

第3节 评标办法和标准	22

第 4 章 合同条款及格式	30

第1节 合同条款前附表	31

合同条款前附表	32

第2节 招标项目专用合同条款数据表	33

招标项目专用合同条款数据表〔民用建设工程设计合同〕	34

第3节 合同条款	38

“合同条款”内容见设计招标文件《通用本》	38

第 5 章 技术标准和设计要求	39

第1节 工程概况	40

“工程概况”内容见设计招标文件《通用本》	40

第2节 设计任务书	41

第3节 设计服务要求	41

第4节 工程勘察要求	43

（本节仅适用于招标内容包含勘察的）	43

第5节 其它要求	43

第 6 章 设计有关资料	44

第 7 章 投标文件格式	45

资格审查文件	46

商务文件	58

附录  通用本文件内容补正表	67

# 招标邀请书

### 龙岩市第三医院病房旧房改造工程设计招标邀请书

# 招标编号：建研龙招字（2016）00**号

致： （投标人名称）

1.招标条件

本招标项目为龙岩市第三医院病房旧房改造工程设计 ，招标人为龙岩市第三医院，建设资金来自财政，委托的招标代理单位为福建省泉州建研工程建设监理有限公司。项目现已具备招标条件，现对该项目的方案设计、初步设计、施工图设计进行公开招标。

- 项目概况

2.1项目名称：龙岩市第三医院病房旧房改造工程设计；

2.2.建设地点：新罗区宝竹南路4号；

2.3.工程建设规模：本工程为龙岩市第三医院病房旧房改造， 总建筑面积       ㎡；

2.4.投资总额：投资总造价约100万元。

2.5.招标类型：方案设计、初步设计、施工图设计；

2.6.招标范围和内容

2.6.1.招标范围：旧房改造室内（包含外部电梯）的方案设计（含投资估算）、初步设计、施工图设计（含概算编制）、竣工图编制及施工全过程的指导和配合服务等。

2.6.2.内容：方案设计及施工图设计、编制工程设计概算，现场指导与监督工作。

2.7.计划开工日期及建设周期：本工程计划于 / 年  /   月开工，工程建设周期  / 月。

3.投标人资格要求及审查办法

3.1投标人具备已通过年检合格有效的独立法人营业执照；

3.2投标人具备有效的中华人民共和国住房和城乡建设部认定的建筑工程行业设计乙级及以上企业资质或工程设计综合甲级资质或建筑工程设计专业乙级及以上资质；

3.3投标人拟担任本项目设计的项目负责人应具备建筑工程专业工程师及以上职称；

3.4类似项目设计业绩要求：无

3.5投标人其它主要设计人员要求、以及资格审查的其它条件要求的具体内容见招标文件；

3.6本项目不接受联合或联合体方式设计。

3.7本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审 。

4.获取招标文件

4.1.凡有意参加投标者，请于2016 年    月     日至开标截止时间止前到招标代理公司福建省泉州建研工程建设监理有限公司（龙岩市新罗区龙腾路恒亿花园D栋701）进行报名, 领取纸质招标资料，招标资料信息费为人民币 200 元，售后不退。

5.评标办法

5.1.本招标项目采用的评标办法：简易评估法 。

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间： 开标时间前 ；

6.2.投标保证金提交的方式：采用现金方式（需要密封，并注明单位名称及加盖公章）；

6.3.投标保证金提交的金额：人民币 ***元整。

7.投标文件的递交

7.1.递交投标文件的截止时间： 2016 年**月**日 上午9 时 00 分，提交地点为　福建省泉州建研工程建设监理有限公司龙岩分公司会议室（龙岩市新罗区龙腾路恒亿花园D栋701） ；

7.2.在递交投标文件时，法定代表人（携带身份证原件）或委托代理人（携带授权委托书及身份证原件）应参加开标会议，如在开标现场验证参加开标会的投标人代表的身份时，法定代表人或委托代理人无法当场出示身份证者，视为未参加开标会议，投标无效。。

7.3.逾期送达的或未送达指定地点的在递交投标文件时未按7.2款要求到场核验登记或不符合招标文件投标须知第18条规定的包封、密封要求的投标文件，招标人不予受理。

8.费用

8.1.招标人公布工程设计收费额最高控制价为每平方米18元（含施工图概算编制费、竣工图编制费及招标范围内所有设计内容）。

9.联系方式

招标人：福建省龙岩市第三医院        ；

地  址：新罗区宝竹南路4号              邮编： 364000      ；

电  话： 13859501603  ；

联系人：  林先生    。

招标代理机构：福建省泉州建研工程建设监理有限公司    ；

地  址：龙岩市新罗区龙腾路恒亿花园D栋701

邮编： 364000       ；

电  话：0597-2552263         传真： 0597-2552263 ；

联系人： 廖小姐    。

日期：2016年    月     日

# 投标须知及投标须知前附表

## 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2） 如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：福建省龙岩市第三医院 ； 地 址：新罗区宝竹南路4号 电 话： 13859501603 ； 联系人： 林先生 。 招标代理机构：福建省泉州建研工程建设监理有限公司 ； 地 址：龙岩市新罗区龙腾路恒亿花园D栋701 电 话：0597-2552263 传真： 0597-2552263 ； 联系人： 廖小姐 。 |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、招标编号和标段划分 | 招标项目名称：龙岩市第三医院病房旧房改造工程设计 招标编号：建研龙招字（2016）00000号 标段划分： 不划分 招标人允许投标人提出资格审查申请的标段数量： / 招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量 ：/ 招标人允许中标的标段数量： / |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：财政 资金落实情况：已落实 |
|  | 1.4 | 建设地点 | 新罗区宝竹南路4号 |
|  | 1.5 | 建设规模 | 本设计项目的建设规模为：本工程为龙岩市第三医院病房旧房改造， 总建筑面积 ㎡ ； 投资总额：投资总造价约100万元。 |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 招标范围：旧房改造室内（包含外部电梯）的方案设计（含投资估算）、初步设计、施工图设计（含概算编制）、竣工图编制及施工全过程的指导和配合服务等； 内容：方案设计及施工图设计、编制工程设计概算，现场指导与监督工作。 |
|  | 1.7 | 计划开工日期和建设周期 | 本工程计划于 / 年 / 月开工，工程建设周期 / 月 |
|  | 1.8 | 设计周期 | 方案深化、初步设计：合同签订后7个日历日内；施工图设计（含概算编制）：方案深化、初步设计成果经甲方书面确认后20个日历日内。 |
|  | 2.1 | 资格审查方式 | 采用 资格后审 方式。 |
|  | 3.1 | 合格投标人 资格条件 | （1）同时具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国住房和城乡建设部认定的建筑工程行业设计乙级及以上企业资质或工程设计综合甲级资质或建筑工程设计专业乙级及以上资质； （2）具备有效的法人营业执照； （3）设计人员要求： 投标人拟担任本设计项目负责人应具备建筑工程专业工程师及以上职称； 拟担任本项目的其它主要设计人员至少包括： 建筑设计专业负责人1人，资格（职称）：二级及以上注册建筑师资格； 结构设计专业负责人1人，资格（职称）：二级及以上注册结构师资格； 电气设备专业负责人1人，资格（职称）：电气专业类工程师及以上职称； 给排水专业负责人1人，资格（职称）：给排水工程类工程师及以上职称 ； （4）类似项目设计业绩要求： 投标人及其拟担任本设计项目负责人均应具备/项类似项目设计业绩（本条仅适用于大型工程设计项目）。 “类似项目设计业绩”是指：/。 投标人应当按第7章投标文件格式之 “资格审查文件”规定的格式和内容要求提交有关资料。 合格投标人的评审办法和标准见第3章评标办法和标准的相关规定。 |
|  | 5.1 | 踏勘现场和标前会时间地点 | 招标人不统一组织踏勘现场和标前会。 |
|  | 8.1 | 招标文件的澄清 | 投标人提交要求澄清文件的方式：以书面（包括手写、打印、印刷，传真）形式不具名向招标代理提出澄清要求。书面投标疑问应列明招标项目名称和招标编号，但不署名. 要求澄清的截止时间： 2016年**月**日 17 时30 分（北京时间）之前。 招标人发送澄清的方式：所有招标答疑内容、招标文件澄清修改通知以及招投标活动其它变更通知均电话通知。 投标人领取文本文件的时间和地点：投标人接到电话通知后至招标代理单位处领取书面答疑及补充资料。 |
|  | 12.3.3 | 是否要求提交电子文档、演示盘和模型 | 计算机文件： 不要求 提交 展示图： 不要求 提交 演示盘： 不要求 提交 模型： 不要求 提交 |
|  | 13.7 | 备选方案 | 不允许 （允许、不允许）提交备选方案 |
|  | 14.3、14.5 | 设计费金额和计算办法 | 招标人公布工程设计收费额最高控制价为每平方米18元.本项目最终设计费按实际面积乘以中标价。 |
|  | 16.1 | 投标 有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后 60 日历天。 |
|  | 17.1 | 投标保证金提交方式和金额 | 投标保证金金额： 0000 元人民币。 投标保证金形式：现金形式：投标保证金应密封在一个信封里，并注明投标人名称于开标前与投标文件一起送达。 |
|  | 18.1 | 投标文件份数 | 资格审查文件：一套 正本 ，/套副本。 商务文件：一套 正本 ，/套副本。 （中标人在中标后还须提供内容与正本一致的 三份 投标文件副本） |
|  | 19.1 | 资格审查文件、商务文件、技术文件的总包封要求 | 资格审查文件、商务文件、按照福建省建筑工程标准设计招标文件（2013年版 通用本）投标须知19.2、19.3规定的包封、密封和标志后，不需要进行总包封。 |
|  | 19.6 | 招标人是否提供包封袋 | 招标人 不提供 包封袋。 提供包封袋的，每套包封袋 / 元人民币。 |
|  | 20.1 | 投标文件提交地点 | 开标地点：龙岩市新罗区龙腾路恒亿花园D栋701 法定代表人（携带身份证原件）或委托代理人（携带授权委托书及身份证原件）应参加开标会议，如在开标现场验证参加开标会的投标人代表的身份时，法定代表人或委托代理人无法当场出示身份证者，视为未参加开标会议，投标无效。 |
|  | 21.1 | 递交投标文件截止时间 | 投标人递交投标文件的截止时间为：2016年**月**日上午 09时 00 分（北京时间）； 招标人在截止时间前 60 分钟开始接收。 |
|  | 23.1 | 开标 | 招标人将于投标人提交投标文件的截止时间、地点的统一时间、地点进行开标。 |
|  | 27.1 | 评标办法 | 采用 简易评估法 。 |
|  | 28.2 | 公示 | 公示方式：____书面_______ __ _ _ _ 公示地点： 招标人办公地点处 公示网站： / |
|  | 30.1 | 合同签订 | 中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜，并在中标通知书发出后30天内完成合同订立。中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，或无正当理由未在30天内与招标人签订合同的，或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的，或者不按要求提交履约担保的，招标人可没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。 |
|  | 32.3 | 未中标方案补偿 | 本工程无中标方案补偿。 |
|  | 32.1 | 监管部门 | 部门名称： 龙岩市住建局 _ 地点： 龙岩市新罗区南环西路52号 电话：__0597-2323244 _ |
|  | 33.1 | 其他 | 发出中标通知书一个月内因中标人原因未签订合同的，招标人将视其放弃中标，招标人将重新抽取中标人。 |

## 投标须知和附件

## “投标须知和附件”内容见设计招标文件《通用本》

# 评标办法和标准

说明：本章分为三部分，第一部分为：第1节 评标办法和标准前附表，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要确定本招标项目所选用的评标办法；第二部分为：第2节 评标办法和标准数据表，根据所选用的评标办法和标准填入相应的数据，第三部分为：第3节 评标办法和标准的基本内容。招标人应将“评标办法和标准前附表” 、“评标办法和标准数据表” 和“评标办法和标准”配合使用。招标人应在第一部分所确定的评标办法基础上，从第二部分中选择与该评标办法相对应的评标办法和标准数据表，并对应第三部分评标办法和标准的基本内容的要求填入数据。每一个招标项目只能选择一种评标办法，招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的“评标办法和标准数据表（格式）”，并在《专用本》中按数据表的格式和内容要求填入具体数据。

## 评标办法和标准前附表

### 评标办法和标准前附表

| 招标人 | 龙岩市第三医院 |
| --- | --- |
| 招标代理机构 | 福建省泉州建研工程建设监理有限公司 |
| 招标项目名称和招标编号 | 招标项目名称：龙岩市第三医院病房旧房改造工程设计 招标编号： 建研龙招字（2016）00**号 |
| 本招标项目采用的评标办法 | 简易评估法。 |

## 评标办法和标准数据表

### 评标办法和标准数据表（简易评估法）（格式）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 评标委员会的组建 | 标委员会构成：按规定依法组建3人，评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库随机抽取确定 。 |
| 2 | 6.1 | 资格审查方式 | 采用 资格后审 方式对投标人进行资格审查。 |

## 评标办法和标准

### 简易评估法

- 总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号）和《福建省招标投标条例》（福建省人民代表大会常务委员会2006年8月4日通过）等国家、地方有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

- 评标委员会

  - 本招标项目由招标人依法组建的评标委员会负责评标，其评标委员会成员的组成要求见本招标文件投标须知第23条，具体确定方式见“评标办法和标准数据表（简易评估法）”第1项。

  - 采用资格预审方式对投标人进行资格审查的，招标人应组建资格审查委员会，负责对对投标申请人的《资格审查文件》进行评审，其成员由5人以上单数组成，专家成员应不少于总数的三分之二。

- 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

  - 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。

  - 对投标人进行资格审查和商务文件的符合性、响应性审查进行评审应当按照招标文件规定的内容和标准。资格审查不合格或不响应招标文件要求的投标文件按废标处理。

  - 对技术文件的评审采用暗标式评审办法，即评标工作人员将没有标明投标人名称的技术文件副本进行编号后，交给评委会进行评审，技术文件副本评审结果确定后打开正本核对各编号的投标人，并对正本进行评审确认。（不适用）

  - 评标应严格按照招标文件中规定的评标标准和办法进行，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

  - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

  - 评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

- 评标程序

  - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 投标时间截止后，由招标人代表现场随机抽取本项目中标价

        - 对投标人资格审查文件进行评审；

        - 对商务文件进行评审（包括符合性和响应性评审）；

        - 对投标文件的澄清和补正（如有时）

        - 简易评估法确定中标候选人；

        - 提交评标报告。

  - 采用资格预审的，不再对投标人进行资格审查，其他评标程序与上款相同。

- 评标前的准备工作

  - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

  - 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

- 中标价的取定见评标办法

6.1、本招标项目中标价的取值范围为15元/平方米—18元/平方米（含15元，含18元）。

6.2、抽取办法：

在开标前当众抽取确定，按三个球代表一个整数设置。球号为5、15、25代表 “15”， 球号为6、16、26代表 “16”， 球号为7、17、27代表 “17” ， 球号为8、18、28代表 “18”。

当吹出的球号为5或15或25，则代表中标价为15元/平方米；当吹出的球号为6或16或26，则代表中标价为16元/平方米；当吹出的球号为7或17或27，则代表中标价为17元/平方米；当吹出的球号为8或18或28，则代表中标价为18元/平方米.

- 资格审查

  - 资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查方式采用资格后审方式。

  - 资格审查文件评审办法

    - 采用资格预审的，资格审查委员会按照本评标办法和标准第6.3款规定的“资格审查评审合格标准”对投标申请人进行资格审查，经资格审查评审合格的，招标人向其发出“投标通知书”，并确定投标人提交商务文件和技术文件的时间和地点，以及开标的时间和地点；经资格审查不合格的，招标人向其发出“资格审查结果通知书”，并告知其资格审查不合格的原因。经资格审查不合格的投标申请人不得参加投标。

    - 采用资格后审的，按照本评标办法和标准第6.3款规定的“资格审查评审合格标准”对投标人进行资格审查，以确定符合招标文件规定要求的合格投标人。经资格审查合格的投标人进入下一程序的评审，经资格审查不合格的投标文件按照废标处理。

  - 资格审查评审合格标准

只有全部满足下列资格审查文件评审标准的投标人，才能通过资格审查，否则其投标文件作废标处理。

      - 完整提供招标文件第7章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签署；

      - 由设计单位法定代表人委托代理人签署的，随投标文件提供了合法、有效的授权委托书（原件）；

      - 具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第10项规定的资质证书；

      - 具备已通过年检合格有效的营业执照；

      - 拟担任的设计项目负责人其他主要设计人员的类型、数量和条件符合投标须知前附表第10项要求的最低标准的；

      - 类似项目设计业绩满足投标须知前附表第10项的规定要求；

      - 符合招标文件规定的其他资格条件的。

- 商务文件的评审

  - 投标文件的符合性检查和响应性确定

对通过资格审查合格的投标文件进行符合性检查和响应性确定。当投标文件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理：

        - 未按招标文件规定密封的；

        - 投标文件中的投标函未加盖投标人的单位及单位法定代表人印章（或签字）的，或者由设计单位法定代表人委托代理人签署的而没有随投标文件提供合法、有效的授权委托书（原件）及委托代理人签字的（资格审查文件已提交的，商务文件不需要再提交）；

        - 未按招标文件规定要求提交投标保证金的；

        - 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

        - 投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件的，但按照招标文件规定提交备选投标方案的除外；

        - 投标文件中标明的投标人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；

        - 投标有效期不满足招标文件要求的；

        - 设计周期不能满足完成投标项目规定的期限要求；

        - 设计费报价金额与招标人公布的设计费金额不一致的；

        - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

        - 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

        - 招标文件规定的可以废标的实质性要求。

- 澄清和补正

  - 投标文件的澄清

    - 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。按照本评标办法和标准第8.2款的规定对评委会在评标时发现的错误所进行的核实补正除外。

  - 细微偏差补正

    - 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。拒不补正的，可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准按照下列约定：

        - 投标文件中填报的设计周期前后不一致时，以投标函及投标函附录填报的为准，投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函数据为准。

        - 投标文件中填写的工程名称有误时，以招标项目的实际内容为准。

        - 投标报价金额大写与小写不一致的，以大写为准。

    - 按照本约定进行补正后的数据经投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的设计项目负责人确认后产生约束力。

- 简易评估法确定中标人

本招标项目采用“简易评估法”确定中标候选人，其做法如下：

        - 招标人根据评标委员会的评审报告，通知所有通过资格审查和商务文件评审合格的合格投标人参加确定中标候选人的随机抽取；

        - 招标人在有关主管或监督人员的监督下向投标人当众公布经资格审查和商务文件评审合格的投标人名单，当场按递交投标文件的顺序用吹球器吹取（或用抽球箱抽取）代表各合格的投标人的号码（用一个自然码代表一个投标人）；

        - 由招标人公开随机抽取确定中标候选人：

第一个抽取的号码，此号码相对应的投标人即为中标人；

投标人的法定代表人或其委托代理人应当参加公开抽取活动，并在抽取结果表上签字确认，投标人未派人参加（在招标人通知之后30分钟内没有到达的也视为未派人参加）的，不得对抽取结果提出异议。

- 推荐中标候选人和提交评标报告

  - 评标委员会根据评审和抽取的结果编写评标报告，向招标人推荐中标候选人。

  - 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

  - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交记载以下内容的书面评标报告：

          - 基本情况和数据表；

          - 评标委员会成员名单；

          - 符合要求的投标一览表；

          - 废标情况说明；

          - 评标标准、方法或者评标因素一览表；

          - 简易评估法确定中标候选人；

          - 签订合同前要处理的事宜；

          - 澄清、说明、补正事项的纪要。

  - 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

  - 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

- 重新随机抽取的条件

因上一次随机抽取所确定的中标人存在以下情形，经招标监管部门同意，可以进行重新随机抽取，参与重新随机抽取的名单仍为第一次经通过资格审查和商务文件评审合格的投标人名单（本招标项目历次随机抽取被确定为中标候选人的除外）：

          - 中标人在公示期间，因被举报或投诉，经招标人和招标代理机构或招标监管部门查实，按照招标文件和有关法律法规规定被判定为中标无效的。

          - 中标人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，招标人应拒绝与其签订设计合同，按规定取消其中标资格的。

          - 中标人在规定的时间内不履行与招标人订立合同的。

重新随机抽取的做法与第9条规定的相同。

- 附则

  - 在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，招标人将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内（一般在半个小时内须到达评标地点）不能提交原件的，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料复印件作出不利于投标人的认定。

  - 在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的设计项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

  - 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

# 合同条款及格式

说明：本章分为三部分，第一部分为：第1节 合同条款前附表，由招标人根据招标项目的工程特性确定本招标项目所选用的格式合同条款（民用建设工程设计合同、专业建设工程设计合同）；第二部分为：第2节 招标项目专用的合同条款数据表，根据所选用的格式合同填入具体数据，第三部分为：第3节 合同条款内容。本招标项目设计合同采用国家工商行政管理局和建设部颁布的《建设工程委托设计合同（一）〔民用建设工程设计合同〕》（GF-2000-0209）或《建设工程设计合同（二）〔专业建设工程设计合同〕》（GF-2000-0210）格式条款，并将福建省住房和城乡建设厅发布的《福建省建筑工程设计招标投标管理若干规定》中的建设单位和设计单位的规范性条件作为合同的补充合同条款内容。招标人在此基础上，根据工程项目的个性和所处的自然和社会环境提出内容细化和约定，并在“招标项目专用合同条款数据表”中对合同条款进行修改和补充，“招标项目专用合同条款数据表”内容与“合同条款”内容不一致的，以“招标项目专用合同数据表”内容为准。“合同条款”和“招标项目专用合同条款数据表”中没有约定内容的，由业主和设计单位协商一致后签订。招标人应根据所选用的“格式条款”，选择相对应的“招标项目专用合同条款数据表（格式）”，并在《专用本》中按数据表的格式和内容要求填入具体数据。

## 合同条款前附表

### 合同条款前附表

| 招标人 | 龙岩市第三医院 |
| --- | --- |
| 招标代理机构 | 福建省泉州建研工程建设监理有限公司 |
| 招标项目名称和招标编号 | 招标项目名称：龙岩市第三医院病房旧房改造工程设计 招标编号： 建研龙招字（2016）00**号 |
| 本招标项目采用的合同条款格式内容 | 本招标项目设计合同采用国家工商行政管理局和建设部颁布的 《建设工程委托设计合同（一）〔民用建设工程设计合同〕》。 |

## 招标项目专用合同条款数据表

【根据招标项目所选用的设计合同（民用建设工程设计合同/专业建设工程设计合同），按照《通用本》规定的相对应的格式和内容要求填入具体数据】

### 招标项目专用合同条款数据表〔民用建设工程设计合同〕

| 序号 | 条款号 | 名称 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三条 | 发包人向设计人提交的有关资料及文件 | 1、总平病房总平面图1份。 |
| 2 | 第四条 | 设计人应向发包人交付的设计资料及文件内容 | 1、方案深化设计文本 10 份，电子版1份； 2、施工图设计文本 8 份，电子版1份； 3、材料手册8份； 4、工程概算文件及相关资料8份。 |
| 3 | 第五条 | 设计费支付 | 设计费收费依据和计算方法： 设计费=单价×建筑面积。建筑面积按实结算。 设计费单价按开标后现场抽取的价格计取（含本次招标范围内各阶段设计工作、后续设计服务及招标范围内各专业设计内容及后期设计服务）。计算设计费用的建筑面积计算规则统一按《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2005版为准（具体以中介机构审核定案后的建筑面积为准）。 2、设计费支付方式：银行转账，本合同项下甲方应向乙方支付的相关款项。乙方依据本合同约定向甲方开具正式合法发票。 3、设计费支付条件和金额： 1、在设计人提交的方案设计文件经主管部门审查通过后，发包人将向设计人支付第一笔费用，金额为合同价格的30%； 2、在设计人提交的扩初设计文件经主管部门审查通过后，发包人将向设计人支付第二笔费用，金额为合同价格的30%； 3、在设计人提交的施工图设计文件经主管部门审查通过后，发包人将向设计人支付第三笔费用，金额为合同价格的30%； 4、工程竣工验收后，发包人将向设计人支付第四笔费用，金额为合同价格的10%（后期服务费）； 4、除本合同另有约定外，甲方不向乙方支付其它任何费用。乙方在履行本合同过程中发生的所有费用，包括但不限于交通、食宿、调研、办公用房、通讯设施等均由乙方自行承担。 |
| 4 | 第八条8.11 | 其它约定事项 | 1、本项目甲方为龙岩市第三医院，乙方对此情况已充分知悉。为此，本合同各方特别约定如下：本合同项下的甲方应向乙方支付的全部款项（包括但不限于设计费、增付的额外费用、违约金、赔偿金等），最终结算以财政审核部门审定额为准。 2、由于政府原因、建设单位原因等导致本工程暂停或被取消，视为不可抗力，甲方有权中止或解除本合同，乙方的设计费以财政审核部门的审定额为准。 3、按本合同约定乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金等，甲方均有权从应向乙方支付的任何一期设计费中予以扣除，设计费不足弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。 |
| 5 | 补充合同条款 |  | 按照《福建省住房和城乡建设厅关于印发〈福建省建筑工程设计招标投标管理若干规定〉和〈福建省建筑工程勘察招标投标管理若干规定〉的通知》（闽建〔2013〕6号）的相关规定要求，结合本项目的实际情况，本建设工程设计合同增加的补充合同条款内容如下： 设计服务基本要求 设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。 承担方案设计及其后续设计服务的设计人，若招标人（委托人）或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中。 工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。 设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成发包人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失。 对设计人员的基本要求 设计人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。 设计人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，发包人有权拒绝与其签订设计合同；由此给发包人造成损失的，设计人应当负责赔偿，发包人可以直接将该设计人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。发包人应当将上述情况向招标监管部门报备。 设计人的设计项目负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，设计人应向发包人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给发包人造成损失的，设计人应当予以赔偿。 设计人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向发包人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，为此给发包人造成损失的，设计人应当予以赔偿。 设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定供应商。 常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。 其他补充条款： 2.1设计人应按照国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按合同规定的内容、时间及分数向发包人交付设计文件。并对提交的设计文件的质量负责。 2.2由于设计人的设计原因造成发包人直接经济损失的，设计人应承担一定的经济赔偿。 2.3因设计人侵犯第三方的专利权、版权、工业设计权或其他知识产权而引起的任何责任均应由设计人承担。 2.4设计人拟投入的各专业设计负责人不得随意更换，如需更换，必须经发包人同意，同时更换人员的资质等级、职称应不低于原设计人员。 2.5本设计项目设计人不允许挂靠、转卖，若发现此行为，发包人有权按有关法律规定，申请有关部门给予处理，直至中止合同并没收履约保证金，一切损失由该设计项目设计人负责。 2.6本设计项目设计人应在合同签定前向发包人提交中标价的10%作为履约保证金，后再协商合同事宜。履约保证金在本项目竣工验收备案后，经设计人申请，7日内无息退还。 2.9设计人若未按投标时承诺的工期完成设计任务，每延误一天扣1000元违约金，逾期违约金限额为总设计费的5%。延误超过10天，发包人有权单方面终止合同并没收履约保证金。 2.10设计人员应无偿做好和其他工程设计及其他涉及本工程各方的配合工作，若不配合的发包人有权每次按其合同总价的2%给予扣罚。 |

说明：本《招标项目专用合同数据表》是招标人在《合同条款》基础上，根据工程项目的实际情况对合同条款内容进行修改、补充或细化，是对《合同条款》的具体约定，是合同的组成部分。如本表所列内容与《合同条款》内容不一致的，以本数据表的内容为准。本表数据由招标人在《专用本》中填入。

## 合同条款

## “合同条款”内容见设计招标文件《通用本》

# 技术标准和设计要求

## 工程概况

## “工程概况”内容见设计招标文件《通用本》

（详见设计任务书）

## 设计任务书

一、项目概况

（一）、项目概况:

1、项目名称：龙岩市精神安康中心改造工程设计。

2、项目建设地点：龙岩市第三医院

3、项目建设性质：旧楼改造。

4、项目建设周期：3个月。

5、项目投资总额：建安投资费用约为106.8万元。

6、项目资金来源：财政支付。

7、项目建设业主：龙岩市第三医院

8、项目建设内容：主要建设内容为旧病房大楼的第二~第四层局部改造:病房及医护办公室改造、警务人员驻点值班宿舍改造、强制医疗专区专用会议室改造、“四合一”办公室（警务室、巡回检查室、法院联络点、监控室）改造、强制人员就餐区、活动区改造、病房大楼加装一部电梯。

二、设计依据

1、国家及当地政府颁发的有关法律、法规、规定及各现行设计规范。

2、病房大楼原施工图纸，地质勘察报告等。

3、本设计任务书及设计过程中业主的有关要求。

三、设计内容

1、旧病房大楼的第二至第四层局部改造:病房及医护办公室改造、警务人员驻点值班宿舍改造、强制医疗专区专用会议室改造、“四合一”办公室（警务室、巡回检查室、法院联络点、监控室）改造、强制人员就餐区、活动区改造、病房大楼加装一部电梯设计（观光电梯另行收费）。包括建筑、给排水、建筑电气（强电）、通风（如有时）、监控系统设计；但不包含结构加固设计等。

2、以上设计内容包含:方案设计、施工图设计及后续设计服务。

四、设计要求

1、国家及当地政府颁发的有关法律、法规、规定及各现行设计规范。

2、安全、经济、满足使用要求。

五、设计成果要求

设计文件应符合国家强制性条文、现行规范、规定，深度不低于建设部2008年颁布的《建筑工程设计文件编制深度规定》中要求的深度，满足国家及地方报批报建主管部门的要求，满足施工及预决算的要求。

## 设计服务要求

1、方案设计文件的审批工作由设计人自行负责，招标人配合相关工作。

2、设计单位应按照招标人、专家意见及相关职能部门的要求，在招标人要求的时间内，对其设计方案进行细化（含投资估算）、修改、补充和完善，使之通过相关部门审批，招标人不再为此支付任何费用。若设计单位未能按上述的各项要求按时完成设计修改工作，招标人有权扣除剩余部分的设计费并可另行委托其它设计单位完成该项工作，以确保设计工作进度要求。

3、在本项目施工阶段，设计单位需按招标单位的要求派相应人员参加工程建设过程各环节节点的检查验收工作。

4、设计进度及工现场配合要求：

（1）、方案深化、初步设计：合同签订后7个日历日内，提交设计成果文本10份，电子版1份。

（2）、施工图设计（含概算编制）：方案深化、初步设计成果经甲方书面确认后20个日历日内，提交设计成果文本8份，电子版1份。

（3）、施工图设计文件提交的同时需提交工程概算文件及相关资料。

（4）、施工现场配合：负责施工技术交底,确定施工工艺要求，并根据招标人需求安排现场监造工作。

5、工程施工中，设计人应至少派驻一名工地设计代表（必须是本项目主要设计人员之一），协助业主解决各种设计有关的问题，参加本工程的质量事故分析、交工、竣工验收，提出质量事故相应的技术处理方案，配合质量监督部门校核工程是否按图施工，做好技术交底工作和现场控制点的校准工作，及时做好设计优化。设计人对所承担设计任务的建设工程应严格遵循配合施工，及时处理问题的原则，在施工期间，设计代表在接到招标人项目部通知后(口头或书面)，必须保证24小时内到达工地现场并自行解决往返施工现场的交通工具。对于一般性设计问题，设计方代表应在24小时内进行处理并给予书面答复，图纸可后补。否则，酌情对设计单位进行口头警告或适当经济处罚。

6、由于承包工程人的设计原因造成发包人直接经济损失的，承包人应承担一定的经济处罚并向主管部门通报。

## 工程勘察要求

## （本节仅适用于招标内容包含勘察的）

## 其它要求

1、方案设计文件审批过程中所有修改、增加等设计文件均由设计单位无偿提供。

2、设计单位各专业设计人员应及时解决本工程过程中的技术问题并及时签发设计变更、设计修改及工程联系单等各类与工程有关的文件，自行解决往返施工现场的交通车辆。

3、若设计人为异地的设计单位，施工过程中设计人应委派一名电气或电力相关专业的设计代表常驻龙岩，负责工作。

4、本工程设计应做到降低成本，优化投资，同时本工程设计投资采用最高限额。若发生超额设计，设计单位必须给予书面说明并提出超额部分的工程概算报招标人审核。

5、在设计各阶段，如因设计人员设计错误、设计缺陷或其它原因造成的工程质量事故和损失，增加项目投资、引起超估算或超概算等，中标人承担因此引起的一切损失和责任后果。

# 设计有关资料

本招标项目招标人提供给投标人参考的设计有关资料如下：

总平面图1份。

以上资料由招标人另册提供。

# 投标文件格式

## 资格审查文件

（用于资格审查文件封面）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投 标 文 件

投标文件内容                    资格审查文件

投   标   人:                （盖投标人单位公章）

法定代表人    （签字或签章）或其委托代理人：    （签字）

日期：__________年_____月_____日

说  明

资格审查文件包含以下内容：

    - 资格审查申请函

    - 资格审查申请函附表：

附表1：投标人基本情况表（含营业执照、资质证书、开户许可证）

附表2： 法定代表人资格证明书

附表3：授权委托书

附表4：拟担任本项目设计人员汇总表

附表5：拟担任主要设计人员简历表和执业资格资格（职称）证书

附表6：设计项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

附表7：其他需要提交的资料

附表7-1：投标申请人购买招标文件的凭证复印件

- 资格审查申请函

资格审查申请函

致：              （招标人）

1．根据贵方编号为      （招标编号）的            （招标项目名称）设计招标发出的招标公告，授权代表人      （姓名），代表申请人               （投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计的投标申请。

2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．本申请书包括以下内容：

（1）资格审查申请函；

（2）资格审查申请函附表；

……

4．我方按照资格审查文件要求组建设计项目组，将由       （姓名）     任设计项目负责人。

5．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

6．我方承诺在提交申请日后的180个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                           邮编：

电话：                                           传真：

联系人：

法定代表人          （签字或签章）或授权委托人：        （签字）

投标申请人：                                （盖投标人单位公章）

拟担任设计项目负责人：                  （签字）

日期：            年    月    日

- 资格审查申请函附表

附表1  投标人申请人基本情况表（含营业执照、资质证书、开户许可证）

投 标 申 请 人 基 本 情 况 表

| 投标申请人全称 |  |
| --- | --- |
| 资质等级及业务范围 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 投标申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 职工人数 |  |
| 管理体系认证证书 |  |
| 基本情况简介： |

投标申请人：                             （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：

法定代表人：      （签字或签章）或授权委托人：      （签字）

日期：            年     月     日

注：

（1）须附上：投标申请人的营业执照、资质证书、开户许可证复印件加盖投标人单位公章。

附表2  法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：       身份证号码：                            性别：     年龄：      职务：         系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （盖投标人单位盖章）

日期：        年     月    日

附表3：授权委托书

授 权 委 托 书

致：                  （招标人）

本授权书宣告，在下面签字的           （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；         （授权委托人姓名），其身份证号码为            ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                        （招标编号）的                  （招标项目名称）设计招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标申请人：                               （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：            （签字或签章）； 职务：

授权委托人姓名：             （签字） ； 职务：

日期：             年           月           日

附表4：拟担任本项目设计人员汇总表

拟担任本项目设计人员汇总表

| 岗位名称 | 姓名 | 执业资格/职称 | 现任 职务 | 从事设计年限、经验和在该项目中担任的职务 | 是否驻施工现场 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主要设计人员 | 设计项目负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气设备负责人（必须填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

（加盖投标人单位公章）

注：

上述人员均应为投标人单位正式在岗职工。

附表5：拟担任主要设计人员简历表和注册执业资格（职称）证书

拟担任主要设计人员简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  | 毕业时间 | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  | 为申请人 服务时间 |  |
| 执业注册 |  | 职 称 |  |
| 在本项目拟任职务 |  |
| 主 要 经 历 |
| 时间 | 参加过的工程设计项目名称及规模（建筑面积、层数、造价） | 该项目中担任职务 |

（加盖投标人单位公章）

注：

1．须随同本简历表附上：资格审查合格条件要求的主要设计人员的执业资格（职称）证书复印件，包括设计项目负责人的执业资格证书或职称证书和身份证复印件、以及其他主要设计人员（“其它主要设计人员”是指各专业设计负责人，如电气设备等专业负责人）的执业资格证书或职称证书复印件。上述所有复印件均须加盖投标人单位公章。

2．投标人拟担任设计项目负责人和其他主要设计人员必须是本单位正式在岗职工（造价负责人可以外聘，但须附上委托书）。所谓本单位正式在岗职工，是指具有社保缴费证明【必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（在投标截止期之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴费时间连续六个月及以上的）的证明书；若投标人为高等院校所属勘察设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明复印件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话），并提交原件核查】或国家建设行政主管部门核发的执业资格证书证明（如上述人员所提交的加盖注册章的执业资格证书的章号与投标人单位资质证书号一致或执业资格证书所署的单位名称与投标人名称一致的，则可以不提交社保费证明）。

3．申请人所报的设计项目负责人人选，在投标资格申请、投标和项目的实施中均应保持一致，除非招标文件另有规定。

4．境外投标人应提供相应资料的中文译本。

附表6：设计项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

设计项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书

致：               （招标人名称）

本承诺书声明：本人      （姓名）系                  （投标人）的法定代表人，现承诺我单位拟担任的设计项目负责人                         （姓名及其注册执业证书编号（如有））和其他主要设计人员系本公司正式职工，保证在编号为                （招标编号）的　　　　　　　　　　　　　  　（招标项目名称）的设计期间按照招标文件和设计合同的约定承担本项目的设计工作。如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和设计合同约定的处罚，并承担全部责任。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

法定代表人：              （签字或签章）

日期：       年   月   日

附表7：其他需要提交的资料

根据招标文件要求的，以及投标人认为需要提交的资料，如有的话，请随资格审查申请书一并附上。

须附上如下资料：

附表7-1：购买招标文件凭证（复印件）

粘贴处

## 商务文件

（用于商务文件封面）

项目名称：__________________

招标编号：__________________

投 标 文 件

投标文件内容                  商务文件

投   标   人:                     （盖投标人单位公章）

法定代表人     （签字或签章）或其委托代理人：   （签字）

日期：__________年_____月_____日

说    明

商务文件应包含下列内容：

1．投标函；

2．投标函附表；

3．授权委托书（与资格审查文件一致的可以不再提交）；

4．其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。

目录、序号和页码由投标人自行编列。

    - 投标函

投 标 函

致：                    （招标人）

根据贵方编号为       （招标编号）的              （招标项目名称）设计招标的招标文件，我方同意本招标项目中标价的取值范围为15元/平方米—18元/平方米（含15元，含18元），中标价为招标人代表现场随机抽取确认，并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为                   元的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改或补充招标文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计项目负责人和其他主要设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标函附表中承诺的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表第16项规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    （如有的话填入）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                                      （盖投标人单位公章）

地址：                                     邮编：

电话：                                     传真：

法定代表人          （签字或签章）或授权委托人：          （签字）

拟担任设计项目负责人：                    （签字）

日期：            年     月    日

    - 投标函附表

投 标 函 附 表

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 设计项目负责人 | 姓名： 职称： |
| 设计周期 | 方案深化、初步设计：合同签订后 个日历日内；施工图设计（含概算编制）：方案深化、初步设计成果经甲方书面确认后 个日历日内。 |
| 备注 |  |

投标人：                                     （盖投标人单位公章）

地址：                                       邮编：

电话：                                         传真：

法定代表人         （签字或签章）或授权委托人：          （签字）

拟担任设计项目负责人：                   （签字）

日期：            年    月    日

    - 授权委托书

授 权 委 托 书

致：                  （招标人）

本授权书宣告，在下面签字的           （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权；         （授权委托人姓名），其身份证号码为           ，作为本单位的合法授权代表，授权其在编号为                        （招标编号）的                  （招标项目名称）设计招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限自      年    月     日起至     年      月     日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标申请人：                                  （盖投标人单位公章）

法定代表人姓名：             （签字或签章）； 职务：

授权委托人姓名：                （签字）； 职务：

日期：             年           月           日

注：

（1）采用资格后审的，或采用资格预审的但资格审查文件中已提交合法有效的授权委托书，且被授权人没有发生变化的，则投标人不需要在商务文件中再次提交授权委托书，其资格审查文件中的授权委托书继续保持有效。

（2）签字和盖章要求与资格审查文件中“授权委托书”相同。

    - 其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）

根据招标文件要求的，或投标人认为需要提交的资料，如有的话。

## 附录  通用本文件内容补正表

通用本文件内容补正表通用本文件内容补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1 | 投标人应对工程现场和其周围环境进行踏勘，以便在投标前获取有关编制投标文件和签署实施工程的设计合同所需的各项资料。投标人应承担现场考察的责任、风险和费用。招标人在前附表第11项规定的时间和地点组织投标人踏勘现场的，投标人应派人准时参加。如招标人决定不组织投标人踏勘现场的，投标人应自行到现场踏勘。现场踏勘或标前会议均不需要点名或签到。 | 招标人不统一组织投标人进行现场踏勘，投标人应自行对工程现场和其周围环境进行踏勘，以便在投标前获取有关编制投标文件和签署实施工程的设计合同所需的各项资料。投标人应承担现场考察的责任、风险和费用。 |
|  | 5.3 | 投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。但所有问题都应以书面形式提交给招标人，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答以书面的方式发给所有已购买招标文件的投标人。不管答疑会口头回答与否，最终均以书面文件为准。 | 投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。但所有问题都应以书面形式提交给招标人，招标人视情况做出澄清和解答，并投标人及时向招标人领取相应的文本文件，投标人未按约定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。 |
|  | 19.4 | 19.4： （1）技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）统一用白色A3纸复印纸打印，每册均须使用白色皮纹纸装订成册（线装或胶装均可）；正本封面须由具有相应资格的拟担任本招标项目任设计项目负责人的注册建筑师签字、盖执业专用章并加盖投标人单位公章，但所有副本均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其它可以判定投标人的标识或文字；每册封面均须统一使用由招标人提供的A3纸封面； （2）技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的正本（一套）密封在一个内层包封，副本（套数见投标须知前附表第18项规定）密封在另一个内层包封，两个内层包封再合包密封在一个外层包封中，文件包封必须使用无字牛皮纸；如招标人在投标须知前附表第13项明确要求投标人提交技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）相应的计算机文件时，须将计算机文件与技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）的正本一起包封。 （3）内层和外层包封封面均必须分别使用招标人提供的标有“用于设计说明和设计图纸汇编缩印本内层包封封面”和“用于设计说明和设计图纸汇编缩印本外层包封封面”字样的A3纸封面。 （4）内层和外层包封上均不得盖章、签字等任何其它标识或文字。 | 本项目不要求 |
|  | 12.1 | 12.1．资格审查文件包括以下内容： （1）资格审查申请函 （2）资格审查申请函附表： 附表1：投标申请人基本情况表（含营业执照、资质证书） 附表2：法定代表人资格证明书、设计单位技术负责人证明书和设计项目负责人身份证明 附表3：授权委托书 附表4：拟担任本项目设计（勘察）人员汇总表 附表5：拟担任主要设计（勘察）人员简历表和注册执业资格（职称）证书 附表6：设计（勘察）项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书 附表7：投标人和拟担任设计项目负责人“类似项目设计业绩”（如有时） 附表8：联合体协议书（如有时） 附表9：其他需要提交的资料 | 12.1.资格审查文件包含以下内容： （1）资格审查申请函 （2）资格审查申请函附表： 附表1：投标人基本情况表（含营业执照、资质证书、开户许可证） 附表2： 法定代表人资格证明书 附表3：授权委托书 附表4：拟担任本项目设计人员汇总表 附表5：拟担任主要设计人员简历表和执业资格（职称）证书 附表6：设计项目负责人和其他主要设计人员到位承诺书 附表7：其他需要提交的资料 附表7-1：投标申请人购买招标文件的凭证复印件 |
|  | 12.2 | 12.2．商务文件包括下列内容： 12.2.1．投标函； 附：投标保证金有关单据 12.2.2．投标函附表； 12.2.3．授权委托书（与资格审查文件一致的可以不再提交）； 12.2.4．投标报价表； 12.2.5．设计单位技术实力、以往业绩、获奖情况、信誉（如有时）； 12.2.6．设计项目负责人、其他主要设计人员； 12.2.7．服务保证（保证设计质量、进度，配合工程实施）； 12.2.8．其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。 | 12.2．商务文件包括下列内容： 12.2.1．投标函； 12.2.2．投标函附表； 12.2.3．授权委托书（与资格审查文件一致的可以不再提交）； 12.2.4．其他（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。 |
|  | 12.3 | 12.3技术文件包括以下内容： 12.3.1设计说明和设计图纸汇编缩印本以及相应的计算机文件； 12.3.2展示图、演示盘和模型；与投标的技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）相应的可用计算机阅读的计算机文件以及技术文件的展示图、演示盘和模型等其他技术文件是否要求提交详见前附表第13项规定。 12.3.3技术文件的编制要求见第13.3款规定。 | 12.3本项目不要求提供技术文件 |
|  | 14.3 | 招标人应按照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》规定的计算方法在招标文件中公布设计项目工程设计收费计费额（设计项目的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和）、估算的工程设计收费金额和费用组成〔工程设计收费按照下列公式计算：1.工程设计收费＝工程设计收费基准价×（1±浮动幅度值），2 工程设计收费基准价＝基本设计收费＋其他设计收费，3基本设计收费＝工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数〕； 投标人如对招标人公布的设计收费金额、费用组成、浮动幅度值和计算办法有异议的，可以在招标文件约定的时间内书面提出，招标人应按规定做出书面答复。投标人在投标时应做出设计费报价，其设计费报价总额不得超过招标人公布的设计费金额，其上下浮动的幅度也不得超过国家规定所允许的上下浮动的幅度。 招标人和中标人应按中标的设计费报价金额签订合同，不得就设计收费等实质性内容另行协商。如工程估算金额与经批准的投资金额不一致的，则以后者金额为计费基数，按实调整设计费，但中标的设计费浮动幅度不变。设计费支付进度参照设计收费标准中工作量比例。 本招标项目的工程设计收费计费额（即招标时的设计费计费基数）、估算的工程设计收费金额、费用组成、浮动幅度值和计算办法见投标须知前附表第15项。 | 招标人公布工程设计收费额最高控制价为每平方米18元（含施工图概算编制费、竣工图编制费及招标范围内所有设计内容； 所报价格应包含招标文件所要求的可能发生的设计费、顾问费及现场咨询费服务等所有一切费用。所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。 本招标项目中标价的取值范围为15元/平方米—18元/平方米（含15元，含18元），中标价为招标人代表现场随机抽取确认。 |
|  | 17.1 | 投标人应提供一份本须知前附表第17项所述金额和规定的提交方式的投标保证金，此保证金是投标文件的一个组成部分。招标人要求的投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。 | 投标人应提供一份本须知前附表第17项所述金额和规定的提交方式的投标保证金，此保证金是投标文件的一个组成部分。 本次投标保证金以现金的形式在递交投标文件的同时以密封形式提交。 |
|  | 33.1 | 33.1招标人应当在招标文件中明确对未中标设计方案的补偿对象、补偿费的标准、支付时间和方式。响应招标文件的实质性要求的，评标排名在前（中小型项目不少于三名，大型项目不少于五名）的建筑工程设计投标人，招标人应给予未中标补偿，但承担设计的中标人除外。补偿金额应不少于投标文件制作成本，并适当考虑优秀设计方案的奖励金。 | 招标人不予补偿未中标候选人的投标文件制作成本费。 |

说明：原则上，招标人应引用《通用本》全部内容，不应轻易修改、补充条款，不得设置招标人有权废止评标结果或取消中标人中标资格的条款，并不得违反法律、法规、规章及有关规定。如确实需要修改《通用本》编列内容的，应当将其修改的内容填入本表中。招投标主管监督部门将对其修改的内容进行重点监督。